# Implementation Plan

План за реализация и довършване на проекта

Проект: LibrarySystem — уеб приложение за управление на библиотечен каталог и заемания

# 1. Цел

Да се стабилизира текущото управление на каталога, да се доведе моделът на данните до съответствие с функционалността за заемане и да се добавят валидация, сигурност и тестове.

# 2. Етап 1 — преглед и стабилизиране

Потвърждаваме текущата схема на SQLite и разликите между миграциите и EnsureCreated().

Добавяме DbSet<Customer> и DbSet<Loan> в LibraryContext, ако се запазва функционалността за заемания.

Проверяваме изграждането и стартирането на проекта в чиста среда.

Уеднаквяваме езика на интерфейса и уточнете бизнес срока за заемане.

# 3. Етап 2 — модели и база данни

Добавяме валидация за задължителни полета, дължини и неотрицателна цена.

Определяме уникалност за имейл и/или име на категория според изискванията.

Добавяме миграции за новите таблици/индекси и документираме процедурата за обновяване.

Определяме правилата за изтриване и запазване на историята на заеманията.

# 4. Етап 3 — функционалности

Довършете каталога: показване на автор и категория, търсене и филтриране.

Добавяме редактиране и изтриване на автори/категории с проверки за свързани книги.

Реализираме управление на читатели: списък, добавяне и редактиране.

Реализираме заемане: избор на читател и налична книга, запис на LoanDate и DueDate.

Реализираме връщане: задаване на ReturnDate и обновяване на статуса.

Добавяме справки за активни и просрочени заемания.

# 5. Етап 4 — сигурност и качество

Добавяме [Authorize] и роли за административните действия.

Проверяваме всички входни данни на сървъра и обработвайте грешки с разбираеми съобщения.

Добавяме тестове за добавяне/редактиране/изтриване на книга и за бизнес правилата на заемане.

Проверяваме защитата от фалшиви POST заявки и достъпа на потребители с различни роли.

Добавяме логване без записване на пароли или ненужни лични данни.

# 6. Етап 5 — производителност и доставка

Добавяме странициране и филтриране на каталога.

Измерваме заявки и създаваме само обосновани индекси.

Подготвяме инструкции за настройка на връзката към базата, миграции и стартиране.

Създаваме резервно копие и кратък план за възстановяване на базата.

# 7. Приоритети и критерии за завършване

Висок приоритет: съгласуване на схемата/миграциите, валидация, авторизация и завършено заемане/връщане.

Среден приоритет: подобрена навигация, езикова последователност, търсене и филтриране.

По-късен приоритет: оптимизации след измерване, допълнителни справки и известия.

Проектът се счита за завършен, когато основните сценарии минават тестове, недопустимите операции се блокират, а документацията описва действителното поведение.